РЕШЕНИЕ
по делу № 033/06/104-680/2023
о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

26 сентября 2023 года г. Владимир
Резолютивная часть оглашена 26.09.2023

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

на основании статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе в сфере закупок), Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рассмотрела обращение – Муниципального казенного учреждения «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» (далее- Заказчик, МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира») в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Тюмснаб» (далее- поставщик, исполнитель, Общество, ООО «Тюмснаб») (адрес: 622051, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.Трикотажников,д.3, оф.5, ИНН 6623142269) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на оказание услуг по установке и демонтажу объемно-декоративной конструкции в виде ели "Домашняя" (№0328300032823000595).
В присутствии представителя заказчика: …. (доверенность от 19.09.2023 № 28-05/51).
Общество, уведомленное о времени и месте рассмотрения дела, явку своего представителя не обеспечило.
25.09.2023г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №1078 «Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и частью 7 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок в рамках рассмотрения дела о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков Комиссией был объявлен перерыв до 26.09.2023г.
В ходе рассмотрения дела, Комиссия
У С Т А Н О В И Л А:
19 сентября 2023г. во Владимирское УФАС России поступило обращение МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» о включении информации об ООО «Тюмснаб», в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
В своем обращении заказчик указал следующее.
07.07.2023 Заказчиком в Единой информационной системе (далее- ЕИС) размещено извещение о проведении закупки путем электронного аукциона на оказание услуг по установке и демонтажу объемно-декоративной конструкции в виде ели "Домашняя" (№0328300032823000595).
Начальная максимальная цена контракта - 799 727,12 руб.
21.07.2023 подписан Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), победителем было признано ООО «Тюмснаб», предложивший цену контракта 799 727,12 руб.
24.07.2023 Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке размещен проект контракта согласно ч.1 ст.51 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон №44-ФЗ).
31.07.2023 победителем опубликован подписанный проект контракта в установленный срок.
01.08.2023 контракт заключен между МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» и ООО «Тюмснаб».
При заключении контракта подрядчик обязан перечислить на расчетный счет заказчика обеспечение исполнения контракта в размере 10% от цены. Исполнитель предоставил платежное поручение о перечислении обеспечения исполнения, однако, денежных средств, на расчетный счет между МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» не поступало.
В связи с вышеизложенным, подрядчику направлено письмо от 08.08.2023 №28-01-02/213 о предоставлении информации о статусе платежного поручения от 31.07.2023 №164.
На 19.09.2023 ответ от Общества по уточнению платежа не получен.
Представитель заказчика пояснил, что, согласно контракту, подрядчик должен приступить к подготовительным работам в течении двух календарных дней со дня начала оказания услуг (28.08.2023).
31.08.2023 подрядчик к оказанию услуг не приступил, на основании чего МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» направило АКТ №1 о нарушениях по Контракту с требованием незамедлительно приступить к подготовительным работам.
По состоянию на 05.09.2023 подрядчик к оказанию услуг не приступил, на основании чего МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» направило АКТ №2 о нарушениях по Контракту с требованием незамедлительно приступить к подготовительным работам.
В связи с отсутствием информации от Общества, МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» было направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 01.08.2023 №06/2023.
08.09.2023 Решение об одностороннем отказе размещено в ЕИС.
19.09.2023 Решение об одностороннем отказе вступило с силу.
ООО «Тюмснаб» не предоставило пояснений в адрес Комиссии Владимирского УФАС России.
Заслушав мнение заказчика, проанализировав представленную информацию, Комиссия Владимирского УФАС России приходит к следующему.
 01.08.2023 между ООО «Тюмснаб» и МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» заключен контракт на оказание услуг по установке и демонтажу объемно-декоративной конструкции в виде ели "Домашняя".
В соответствии с пунктом 1.1 Контракта, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по установке и демонтажу объемно-декоративной конструкции в виде ели «Домашняя» согласно техническому заданию (Приложение к Контракту), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
В соответствии с пунктом 3. Контракта работы производятся в два этапа.
 I этап: Оказание услуг по монтажу ОДК.
Начало этапа: с момента заключения контракта.
Начало подготовительных работ: 28.08.2023.
Окончание подготовительных работ до 29.10.2023.
Начало оказания услуг по монтажу ОДК определяется заявкой Заказчика, направляемой Исполнителю не позднее 5 (пяти) календарных дней до планируемой даты начала монтажа ОДК, монтаж ОДК - в течение 8 (восьми) календарных дней.
II этап: Оказание услуг по демонтажу ОДК.
Начало этапа: от даты завершения монтажа ОДК, окончание этапа - 23.02.2024.
Начало оказания услуг по демонтажу ОДК определяется заявкой Заказчика, направляемой Исполнителю не позднее 5 (пяти) календарных дней до планируемой даты начала демонтажа ОДК, демонтаж ОДК – в течение 6 (шести) календарных дней.
В установленный срок работы не были выполнены.
В соответствии с частью 1, статьи 523 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).
Обязательства по Контракту ООО «Тюмснаб» не исполнены, что свидетельствует о существенном нарушении им условий Контракта.
В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Раздел 10 контракта устанавливает изменение и расторжение контракта.
В соответствии с пунктом 10.3. Контракта расторжение Контракта допускается по соглашению сторон (в том числе и в случае если необходимость в оказании услуг по Контракту отпала, при этом оплата по Контракту производится за фактически оказанные услуги), по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
В соответствии с частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
01.08.2023 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
08.09.2023 решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено в единой информационной системе.
19.09.2023 решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу, контракт расторгнут.
Рассмотрев имеющиеся документы и оценив материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС установила, что сроки предусмотренные статьей 95 Закона о контрактной системе заказчиком были соблюдены, следовательно, заказчиком исполнен порядок одностороннего отказа от исполнения договора.
В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
  Таким образом, самостоятельно совершая определенные действия, в частности непосредственно заключая контракт на условиях оказываемой услуги как в рассматриваемом случае, участник закупки действует самостоятельно и добровольно на свой предпринимательский риск, при этом участник обязан предполагать возможные последствия своих действий и нести риски.
Владимирское УФАС России пришло к выводу о том, что объективных, мотивированных и достоверных причин неисполнения Контракта, либо причин, лишающих возможность его исполнения со стороны ООО «Тюмснаб» не предоставлено.
В силу части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.
 Следовательно, на основании части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, информация об ООО «Тюмснаб» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиках, исполнителях).
На основании изложенного и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия
Р Е Ш И Л А:
В связи с односторонним отказом заказчика- Муниципального казенного учреждения «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» от исполнения муниципального контракта на оказание услуг по установке и демонтажу объемно-декоративной конструкции в виде ели "Домашняя" (№0328300032823000595), в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года включается следующая информация:
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмснаб»
2.	ИНН 6623142269.
Датой включения указанной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) считать дату фактического размещения информации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupкi.gov.ru.

Дата события	I раздел			Дата регистрации контрольным органом обращения заказчика	II раздел			III раздел			Общая итоговая просрочка в днях (I+II+III разделы)
	Регламентированная дата направления заказчиком сведений в контрольный орган	Фактическая дата направления заказчиком сведений	Итого просрочка в днях по I разделу		Регламентированная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого просрочка в днях по II разделу	Регламентированный срок изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Фактическая дата изготовления решения и размещения в ЕИС	Итого просрочка в днях по III разделу
19.09.2023	21.09.2023	19.09.2023	0	19.09.2023	26.09.2023	26.09.2023	0	29.09.2023	29.09.2023	0	0